清  单  编  制  说  明

工程名称：东南大学成贤学院西北门及配套工程建设

一、工程概况： 1、建设规模：本工程为东南大学成贤学院西北门及配套工程建设，建设地点位于东南大学成贤学院内。本工程内容包拆除工程、土建工程、景观工程、雨水工程、路灯工程、照明工程等。 2、计划工期：详见招标文件。 3、施工现场实际情况：详见招标文件。 二、工程招标范围： 拆除工程、土建工程、景观工程、雨水工程、弱电工程、照明工程等。 三、工程量清单编制依据 - 建设单位提供的东南大学成贤学院西北门及配套工程建设的图纸以及图纸答疑回复。 - 中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013；《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013；《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)及其他配套工程量计算规范。 - 苏建价〔2014〕448号文省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见。 - 苏建价〔2016〕154号文《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》及其调整文件。 - 江苏省住房和城乡建设厅〔2019〕第19号文《省住房和城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法》。 - 江苏省住房城乡建设厅苏建函价〔2019〕第178 号《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。 - 拟定的招标文件。 - 其他相关标准图集及现行预算文件。 - 专业工程暂估价：无。 - 暂列金额：详见招标文件。 - 清单说明事项: - 部分设计图纸不详细的，具体详见工程量清单。 - 本工程量清单的工作内容应包含清单计价规范所列出的工作内容（但不仅限于此），其完整的工作内容应为按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收规范标准等要求实施完成该项工程并达到设计使用要求的所有内容，投标单位应按全部内容报价。工程量清单特征描述不全时，其相关技术规范及要求应参照施工图纸和招标文件报价；清单特征中未描述的，但“13计价规范”中注明的工程内容，承包人在报价时应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应报价中。 - 投标单位于投标前必须自行踏勘现场，充分了解并分析施工条件；工程施工所需水、电、路、渣土堆放、施工便道修建等是否满足施工需求，承包人必须根据其自身施工条件，考虑自备电源发电、场地硬化、施工便道填筑、临时占地处硬化地面拆除及外运等，招标人对于现有的施工条件将不增加任何投入，涉及到的（水、电、路、渣土堆放、施工便道修建、临时占地处硬化地面拆除及外运等）增加投入的因素，投标人在投标报价中予以考虑，结算时概不调整。 - 对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。措施费投标人须全面考虑，除招标文件中另有规定外，如有漏项，按投标人让利考虑。 - 投标人根据招标文件给定的工期进行投标，且应充分考虑本工程所处地区的自然气候、人文地理条件等原因导致的工期影响、机械停滞、多次进退场、裸土覆盖、停工期间现场管理等，自行考虑相关措施，所有费用计入报价，包干使用，一旦中标，不再调整此类费用。 - 投标人必须综合考虑政府行政管理部门的有关政府性要求和变化综合考虑可能产生的相关费用，如学校活动、防洪防汛防灾、环境整治、公共安全治理等引起的停工、窝工、机械停滞费、降效等损失和费用增加等，招标人将不做任何费用补偿和费用调整；若政府出台新文件，执行相关新文件内容。 - 市容、环保（含夜间施工）等协调费用一并计入报价，施工垃圾外运由承包方自理，不得混入土方内外运。 - 投标人应充分了解本项目性质、学校管理制度及地理位置，所需人员、机械、材料的超常规运费等增加费用，应在综合单价中考虑。投标人应充分考虑保证机械正常运转的措施费用，含场地硬化(回填道碴)措施等，结算时不另外增加费用。 - 因施工地点在校园内，投标人不得损坏校内设施，不得因施工原因破坏校内原有财产。如因特殊原因必须损坏，须提前征得校方同意，且结束后必须恢复至原样，费用投标人自理。 - 施工期间相邻建筑物安全、道路、树木等保护及风险费用投标人综合考虑并自行报价，结算时不予调整。 - 投标人在进行场地平面布置时需与水土保持方案相结合，施工排水沟、沉砂池、冲洗平台等水土保持措施产生的相关费用在投标报价中综合考虑，结算时不予调整。 - 施工水电费用计算和结算：招标人提供临时用水电的接入点，以目前现场条件为准，承包人应充分考虑驳接和临时停水、停电；承包人在投标报价时自行考虑临时水电价格的波动对工程造价的影响，结算时不予调整。要求投标人充分考虑今后市场价格风险和临时停水、停电、供电水负荷不足，采取自取（发）水电等保障措施的，其费用均含在投标报价中，结算时凡涉及此类费用均不调整。 - 本工程所需一切砂浆按预拌砂浆考虑，严禁使用散装及袋装水泥现场搅拌。 - 本工程砼按预拌砼考虑，现场采用泵送还是非泵送投标单位自行考虑，砼泵送高度增加的费用在报价时考虑。 - 现场不提供任何临时设施，投标人勘查现场后需自行考虑临设搭设问题，工程完工后，及时恢复因施工原因影响到的红线内外原地形、地貌（含施工前已破损地形、地貌、道路、绿化、管道等），使施工活动对周边环境的影响降至最低，相关费用计入投标报价，结算不予调整。大门、围挡等临设按校方及主管部门要求设置，投标人充分考虑此部分费用，含在投标报价中，结算不调整。 - 现场石材需要开槽、磨边、切边、倒角等，投标人自行考虑综合报价，含在报价中。 - 旋转门禁不在本次范围内，另外单独采购安装。 - 成品门岗亭不在本次范围内，另外单独采购安装。 - 绿化内容不在本次编制范围内。 #### 20、智能化设备不在本次范围内，另外单独采购安装。