东南大学成贤学院

新建学生宿舍高清数字监控系统建设工程

招

标

文

件

东南大学成贤学院

二〇二〇年十一月

目   录

第一部分：一般条款

1、总则――――――――――――――――――――――――――――――――― 3

2、标的综述――――――――――――――――――――――――――――――― 5

3、投标文件的编制―――――――――――――――――――――――――――― 5

4、投标文件的递交―――――――――――――――――――――――――――― 6

5、开标和评标―――――――――――――――――――――――――――――― 7

6、中标人的确定及合同的签定――――――――――――――――――――――― 9

7、其他事项的说明――――――――――――――――――――――――――――10

第二部分：合同主要条款

1、工程概况―――――――――――――――――――――――――――――――12

2、合同工期―――――――――――――――――――――――――――――――12

3、合同价款支付―――――――――――――――――――――――――――――12

4、甲方工作―――――――――――――――――――――――――――――――13

5、乙方工作―――――――――――――――――――――――――――――――13

6、材料设备供应―――――――――――――――――――――――――――――14

7、工程质量―――――――――――――――――――――――――――――――14

8、安全施工―――――――――――――――――――――――――――――――15

9、竣工验收―――――――――――――――――――――――――――――――15

10、工程结算―――――――――――――――――――――――――――――― 15

11、违约、索赔和争议―――――――――――――――――――――――――― 16

12、其他约定―――――――――――――――――――――――――――――― 16

13、附则―――――――――――――――――――――――――――――――― 16

附件1投标函―――――――――――――――――――――――――――――― 17

附件2法定代表人资格证明书――――――――――――――――――――――― 18

附件3授权委托书―――――――――――――――――――――――――――― 19

附件4项目经理简历表―――――――――――――――――――――――――― 20

附件5原厂技术支持证明函格式―――――――――――――――――――――― 20

附件6生产厂家原厂质保承诺函格式―――――――――――――――――――― 22

附件7施工进度表―――――――――――――――――――――――――――― 21

附件8设备清单――――――――――――――――――――――――――――― 22

## 一、总则

1、前附表

| 序号 | 项目 | 内容与规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 东南大学成贤学院新建学生宿舍高清数字监控系统建设工程 |
| 2 | 工程地点 | 南京市江北新区东大路6号 |
| 3 | 工程内容 | 详见招标文件 |
| 4 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 招标范围 | 公开招标 |
| 6 | 标段划分 | 1个标段 |
| 7 | 工期要求 | 60天(日历天) |
| 8 | 资金来源 | 自筹 |
| 9 | 投标人资质等级 | 参加投标的单位必须具有建设部颁发的电子与智能化工程专业承包贰级及以上；拟担任项目经理的人员必须具有建设行政主管部门核发的国家贰级及以上建造师证书（机电专业）且实施时拟任项目经理人员要与投标文件所述一致 |
| 10 | 资格审查方法 | 资格后审 |
| 11 | 投标有效期 | 投标截止日后90个日历日内 |
| 12 | 投标保证金 | 1、保证金数量：人民币壹万元整(¥10000.00) 2、缴纳形式：以汇款形式随投标文件一同递交 3、收款人：东南大学成贤学院 4、账号：4301010809100363513 5、开户行：中国工商银行南京分行成贤街支行 6、未中标单位如无违规行为，确定中标人后将给予退还 |
| 13 | 投标文件份数 | 壹份正本，肆份副本 |
| 14 | 投标文件递交地点 投标截止日期 | 地点：东南大学成贤学院真知馆107室(南京市江北新区东大路6号) 时间：2020年12月16日 8:30-9:00 |
| 15 | 开标会地点时间 | 地点：东南大学成贤学院真知馆105室(南京市江北新区东大路6号) 时间：2020年12月16日9:00 |
| 16 | 评标标准及方法 | 综合因素评标法 |

2、合格的投标人

投标人资质要求、合格条件及资格审查办法见投标单位资质等级要求,凡符合资格要求的施工单位均可参与投标。

3、投标人资格要求

(1)法人营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证或加载统一社会信用代码的营业执照；

(2)法定代表人证书或法定代表人授权委托书，受托人身份证明材料；

(3)电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质证书；

(4)项目负责人：具有建设行政主管部门核发的国家贰级及以上建造师证书（机电专业）。

上述文件开标时必须提供原件或原件公证件审核，未带原件、原件公证件或审核不合格的单位作废标处理。(注：若统一社会信用代码的营业执照载明资质等级或带有二维码的新牌资质证书，可免带资质证书原件，但必须提供资质证书复印件，必须携带营业执照原件。)

4、投标书的发售

每份价格400元。电汇支付，汇款凭证请于2020年12月14日16:00前以扫描件的形式发送至财务与资产管理处邮箱cxxyzb@163.com。

请在汇款备注里注明：监控项目标书费。标书费用不予退还。

5、现场踏勘及答疑

时间:2020年12月1日上午9：00-10：00（工作日）

地点：东南大学成贤学院(南京市江北新区东大路6号)。

联系人：陈老师           联系电话：025-58690789

投标人在投标前须到施工现场踏勘，充分了解工地位置、环境、施工部位、储存空间及任何其他足以影响报价之情况。任何因忽视或误解工程或实际情况而导致的成本增加或工期延长等申请一律不予认可。在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

勘查现场及答疑时，应携带企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人委托书、委托代理人身份证（加盖单位公章）。

6、履约保证金

中标人以汇款形式按合同总价的5%缴纳履约保证金，同时，招标人退还中标人投标保证金，不计利息。

7、招标文件的答疑

对招标文件的所有澄清要求，须在2020年12月4日16：00前书面递达（可传真）东南大学成贤学院财务与资产管理处，同时将澄清要求以WORD文档的形式发送至财务与资产管理处邮箱cxxyzb@163.com。答疑内容于2020年12月9日16：00前在东南大学成贤学院财务与资产管理处主页（http://cwzc.cxxy.seu.edu.cn）上公告。

8、招标文件的修改

在投标截止前的任何时间，招标人都可对招标文件进行修改和补充。修改和补充的内容作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等效力。

招标文件与澄清、修改内容发生矛盾时，以最后发出的为准，时间相同时以招标人的解释为准。

招标补充文件将充分考虑正常的标书编制、修改时间，对开标时间是否顺延作出明确说明。

9、招标文件的约束力

本次招投标活动及由本次招标产生的合同受国家法律制约和保护，投标人一旦购买了招标文件并参加投标，即被认为接受了本次招标文件的所有条件和规定。

10、其它

投标人自行承担所有参与投标的相关风险和全部费用。

11、特别提醒

新冠肺炎疫情防控期间,投标人仅限2名身体健康、近14天内未到中高风险地区的工作人员参加现场开标,请务必于2020年12月15日15:00前将按要求填好的“东南大学成贤学院进校登记表”命名“东南大学成贤学院进校登记表+单位名称”发送cxxyzb@163.com。开标当天需随身携带本人居民身份证原件,并佩戴口罩做好个人防护措施，测温后方可进入校园。新冠肺炎疫情防控政策如有变化的,以最新通知为准。请各投标人及时关注网上信息,做好相应调整,由此给各投标人带来的不便,敬请谅解。

东南大学成贤学院

2020年11月25日

## 二、标的综述

标的名称：东南大学成贤学院新建学生宿舍高清数字监控系统建设工程。工作内容详见设备清单。

## 三、投标文件的编制

投标文件按商务标和技术标分别编制。

（一）商务标包括以下内容：

1、投标函(附件1)；

2、法定代表人资格证明书(附件2)；

3、授权委托书(附件3)；

4、投标报价；

（1）投标总价；

（2）投标报价汇总表。

（二）技术标要求包括以下内容：

1、技术方案综合说明；

2、总平面布点图、管线设计图；

3、系统设备配置清单：含型号、规格、数量、产地、品牌；

4、售后服务承诺；

5、施工组织设计；

（1）主要项目施工方法；

（2）确保工程质量、安全生产、文明施工的技术组织措施；

（3）保证工程施工所需投入的施工机械、设备；

（4）本工程重点、难点及应对措施。

6、辅助资料表；

（1）项目经理简历表(附件4)；

（2）施工进度表(附件7)。

（三）投标报价编制

1、本工程为交钥匙工程，甲方除按图纸设计外所有的高清监控系统设备、电线、电缆的采购、检测、安装、调试、验收等费用全部包含在总报价中。

2、本工程项目报价方式：采用固定单价报价，投标单位应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，并计入总报价。设备清单未列入但保证系统运行所必须的工作内容及其费用应计入相应清单项目中。招标人规定的设备数量投标人在报价时不允许调整，否则作废标。如确有好的建议可以在备注中提出，一旦招标方认为可以采纳该建议的，可以在签订合同时商务洽谈，一般不作调整。

3、本工程采用综合报价的计价方法。投标单位应根据招标单位提供的施工图纸和技术资料，按现行有关规定计算工程量、单价、合价及其它各项费用。

4、错算、漏算的设备项目,其费用累计在投标总价5%之内的，多算部分扣除，少算部分招标人将视作投标人优惠，实施后不予以支付。如超出5%，招标人可视情况按废标处理。

5、投标单位应认真核对设备清单，发现漏项应及时提出，以便予以补充、调整。

## 四、投标文件的递交

1、投标文件的封装

（1）投标书数量为正本壹份、副本肆份。同时请用U盘提供投标文件的电子档(以单位名称命名)。正本和副本应明显注明。正、副本内容必须一致。

（2）商务标按招标书所规定的内容和格式编制。所有报价及承诺事项均需加盖公司印章和法人(或委托人)印章。

（3）标书包装袋上均应注明招标人名称、工程项目名称和投标单位名称，并加盖公章和骑缝章。

（4）投标文件的内容如有修改，修改处需加盖投标单位的公章。

2、投标文件应按前述规定的时间和地点送交招标人，逾时送达或未提交投标保证金者将被拒绝。

3、投标文件送交后，在规定的截止时间前可做补充、修改或撤回。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。与原内容有矛盾时，以最后递交的为准。

4、所有投标资料一经递交，恕不退还。

5、在投标截止后至规定的投标有效期内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

## 五、开标和评标

（一）开标

1、招标人按照前述规定的时间和地点公开举行开标会议，邀请所有投标人参加；

2、开标会由招标人主持；

3、开标时，投标代表、项目经理或项目负责人(施工现场技术人员)须到开标现场参加开标；

4、由招标人检查投标文件的密封情况，经确认无误后当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和其它必须当众公布的内容，然后送交评标小组评标，投标人在原处等候；

5、按本招标文件规定认定为无效的投标文件，不予送交评审。

（二）评标

1、投标人应认真审阅招标文件的全部内容，不得对招标文件内容作任何修改，如所编投标文件不能符合招标文件要求，责任由投标人自负。投标文件有下述情形之一的，属于未对招标文件做出实质性响应，可作废标处理，此决定将由评标小组视情况做出。

(1)未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(2)未按规定递交资质要求必须持有的相关证书原件或原件公证件的；

(3)投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书(原件)及委托代理人印章的；

(4)同时递交多个内容不同的投标文件，且未注明哪个有效的；

(5)投标人名称或组织机构与预审时不一致的；

(6)不具备招标文件中规定的资格要求的；

(7)投标人串通投标的；

(8)不符合招标文件技术要求的；

(9)投标文件中附有招标人不能接受的条件；

(10)不同投标人的投标文件出现了评标小组认为不应当雷同的情况；

(11)改变招标文件提供的设备清单中的特征描述、计量单位、设备数量；

(12)法律、法规和招标文件规定的其它无效情形。

2、为利于评标，评标小组可以要求投标人对商务标中有疑问的内容进行澄清。投标人应在1小时之内以书面形式进行说明，其说明不得对投标报价做实质性的修改或对其它投标人的竞争地位产生不公正的影响。

3、评标小组可以对投标文件报价的细微错误进行校核修正。修正后的投标报价经投标人同意后对投标人起约束作用。

4、本次招标采用综合因素评标法，具体分值分配为：投标报价(50分)；技术分（50分)。在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，评委独立打分。

5、评标细则

| 项 目 | 内 容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| - 投标 报价 (50分) | 以有效投标文件的评标价算术平均值为评标基准价（五家投标单位以上（包含）去除最高价、最低价），当投标人的投标价等于评标基准价时为满分（50分），每高于基准价的1% 时减1分，低于基准价的1%时减0.5分。 | 50分 |
| 2、技术分 (50分) | 系统技术设计方案方面，能详细说明其设计理念及优越性、布点目的及功能，有本次项目针对性，方案最优者得8分，其余酌情给分。 | 8分 |
|  | 系统设备配置优化方面，在符合设备清单技术要求的前提下，所选设备能提供更多的功能，更便于集成整合现有系统以及为将来系统拓展留有余地，性价比较高，最优者得5分，其余酌情给分。 | 5分 |
|  | 系统示意图方面，能清晰明了的展现系统结构、设备分布及管线走向，最优者得5分，其余酌情给分。 | 5分 |
|  | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分12分；打★号指标为重要核心参数，有一项负偏离扣3分；非打★号指标，有一项负偏离扣1分；扣完为止。投标人需如实对所选产品的技术指标进行评估和反映，夸大、虚构、造假产品技术指标的一切后果由投标人自行承担。 | 12分 |
|  | 施工组织设计方面，总体设想合理且有针对性，可评审性强，施工进度安排合理，图表清晰，表达明确，施工管理和技术人员配备计划，劳动力、材料、施工机械配备和进场计划等措施合理。最优者得6分，其余酌情给分。 | 6分 |
|  | 售后服务承诺方面，质保期承诺与质保措施合理详细，基础质保期为两年，基本分为2分。质保每延长一年加1分，至满分为止。为保证优质的售后服务，投标单位有自主开发的售后服务管理平台软件，得4分，使用第三方开发的售后管理平台软件得2分，没有使用售后管理平台不得分。（需提供售后服务管理平台软件的《计算机软件著作权登记证书》及软件截图） | 8分 |
|  | 投标单位每有一项近三年以来50万及以上类似监控项目加2分，最高6分。 | 6分 |

评标小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能不能诚信履约的，可要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标小组可将其作为无效投标处理。

（四）定标

1、评委依据招标文件的要求及各投标单位投标文件进行评审自主打分，投标方的施工组织设计等得分为各位评委打分的算术平均值，再与报价得分相加得出各投标人的最后得分，并根据分值大小排出中标候选人的顺序。

2、若出现总分相同不能确定中标人顺序时，则以报价较低者优先。

3、招标人按照中标候选顺序与中标候选人进行商务考核和洽谈，最终确定中标人，并将评标结果以有效方式通知所有投标人。

## 六、中标人的确定及合同的签定

1、招标人在投标文件截止之日起10日内根据评标结果和考核、洽谈情况依法确定中标人，并向中标人发出中标通知书。

2、招标人将中标结果在东南大学成贤学院财务与资产管理处网站上进行公示，请投标人自行查询。

3、招标人在向中标人发出中标通知书之日起的10日内，按照招标文件、中标人的投标文件、商务谈判记录及中标人的书面承诺签订书面合同。

4、中标人如不按规定时间与招标人签订合同，或提出招标人不能接受的条件，招标人将有权取消其中标资格并没收其投标保证金。发生上述情况时，招标人可依评标得分排序和考察、洽谈情况另行确定中标人。

5、投标人要确保设备接入并需考虑系统的兼容性、可扩展性及相关接入许可等费用，投标人需在中标后三个工作日完成监控摄像机、管理平台、存储设备的相互兼容性测试，测试通过后，继续供货，签订合同；若无法实现投标功能、参数或无法与监控中心平台无缝对接、实现远程统一调试、远程统一升级功能，将视为虚假应标，由此产生的一切责任由投标人承担。

## 七、其他事项的说明

在投标过程中投标人如有违法、违纪、违规行为的，一经查实，招标人可根据招标法的规定取消其本次投标的资格，已经中标的取消中标资格，保证金不予退还，由此造成的经济损失，招标人有权要求予以赔偿，否则，将被列入黑名单，不得参加招标人以后的工程建设项目。

- 第二部分：合同主要条款

发包人：东南大学成贤学院(简称甲方)

承包人：________________(简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。本合同通用条款与《建设工程施工合同》（示范文本）相同。

一、工程概况

1、工程名称：东南大学成贤学院新建学生宿舍高清数字监控系统建设工程

2、工程地点：南京市江北新区东大路6号

3、承包范围：见招标文件、设备清单

4、资金来源：自筹

5、工程质保时间：2年，自验收合格之日起计算

6、工程质量标准：合格

二、合同工期：

1、合同工期总日历天数50天，工程开工日期为：年月日；竣工日期为：年月日。

2、由于甲方原因延误或非乙方原因造成的延误，工期顺延，不补偿费用。

3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。工期延误，甲方按人民币伍仟元整/天对乙方进行扣罚。

4、甲方要求提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

5、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。

三、合同价款与支付

1、本合同价款采用固定综合单价方式确定，合同价款为：

(人民币，大写)：___________；¥：___________元。

2、如因甲方原因增加工程量，按甲方现场签证进行结算。

3、工程款支付：工程合同正式签约进场，主要设备到场后，经甲方清点验收确认后支付乙方合同额的50%；(扣除甲方代付的材料款和预留金、乙方因违反安全文明规定而产生的罚款、甲方代为整改而产生的费用)，通过结算审计后，向乙方支付至结算审定价款的97%，同时无息退还履约保证金。余下3%作为工程质量保修金，保修期结束后付清，不计利息。付款时，乙方需提供符合甲方财务要求同等数额的增值税普通发票。

四、甲方工作

1、甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前。

(2)将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前接至施工现场。

(3)监督检查工程质量、进度，负责工程变更签证、工程进度款的支付、办理竣工结算等。

(4)如乙方不按合同要求和甲方代表指令进行施工，甲方即可勒令乙方暂停施工，待整改完毕后报甲方验收并同意后方可复工，由此造成的损失由乙方负责。

2、甲方指派为甲方驻工地代表，代表甲方行使对工程的技术、经济管理。甲方驻工地代表的职权：技术方案变更、开工令、停工令、复工令、工程协调、工程及材料质量控制、进度控制、造价控制等。

五、乙方工作

1、根据甲方要求及现场实际情况，组织一支技术一流、作风过硬、素质较高的施工队伍进驻工地，乙方在施工前必须配备齐全的管理人员。

2、乙方人员进场应提供详细名单及身份证上报甲方(核对原件)。乙方进场人员需按南京市暂住人员管理条例及办法，自行办齐各种必需手续和证件，费用自理。

3、乙方应建立健全质量、安全文明施工及综合治理等管理体系和管理制度，执行国家、地方政府和行业主管部门有关法规、办法，确保工程进度、质量、安全文明施工及综合治理正常有序进行。

4、依据甲方提供的有关资料、国家现行的施工质量验收规范及有关技术标准编制施工组织设计或施工方案，按施工组织设计或施工方案的安排组织人员施工。乙方的施工安排必须满足甲方对工程进度、质量、安全文明施工等总体安排的要求。乙方应建立健全各项制度，尤其是必须具有完善的“三检制”，上道工序不合格和不规范，决不进行下道工序施工，并做好施工工序交接记录，确保工程质量、施工进度、安全文明施工达标，同时接受甲方有关人员的监督和检查。

5、乙方必须自行组织人员施工，不得将承包工程的全部或部分转包或擅自分包，一经发现责令改正，乙方并承担违约金人民币伍仟元整（¥5000.00），再次发现甲方有权终止合同，乙方并承担违约金人民币壹万元整（¥10000.00）。

6、加强对施工人员的安全、防火教育，负责安全帽、安全带等基本个人安全劳保用品的配备，并自行承担费用。遵守甲方、市政府部门有关的各项管理制度，搞好社会治安综合管理，自觉遵守公民道德规范，做文明职工。

7、乙方应做好自己施工范围内的成品保护工作，在未验收并交付甲方之前，发生丢失或损坏，乙方自行承担修复或赔偿费用。

8、负责施工过程中的落手清和交工前的清理，做到工完料尽场地清，材料堆放整齐，清洁有序，道路畅通。

9、自带各工种的机械及手动工具，妥善保管使用。

10、施工产生的垃圾应按指定位置集中堆放，及时清运；生活垃圾应按规定集中堆放，并于每天清运至甲方垃圾中转站。节约用水用电，发生浪费甲方将予以罚款。

11、按甲方要求报送有关资料、报表等。

12、甲方委托乙方办理的工作：环保、环卫等相关手续由乙方办理，费用由乙方承担。

六、材料设备供应

1、所有材料和设备必须符合验收标准及政府有关规定，在材料到货前24小时通知甲方验收，并提供产品合格证明和质量保证书。

2、乙方采购的材料与标准要求不符时，乙方应按甲方要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

3、主要乙供材料严格按照清单说明中的要求执行。甲方有权进行抽查。若发现乙方供应的材料为假冒、伪劣产品，乙方须向甲方交纳该部分材料总价的20%作为违约金，并对该部分材料作全部退场处理。

七、工程质量

1、工程质量必须达到作法说明、《防盗报警控制器设计规范》GB71784、《安全防范工程程序与要求》GA/T75—94、《安全防范系统通用图形符号》GA/T74-2000、《闭路电视监控系统工程规范》GB50198-94、《报警图像信号有线传输装置》GB/T16677—1966、《防盗报警中心控制台》GB/T16572—1996、《智能建筑设计标准》DBJ08—47—95、《商用建筑线缆标准》EIA/TIA—569等国家制订的施工验收规范的规定。

2、隐蔽工程和中间验收

(1)工程具备隐蔽条件，乙方自检合格后，于验收前24小时以书面形式通知甲方，并提供有关验收资料。经甲乙双方验收合格并签字后方可进行隐蔽。如果发现乙方在验收合格后到隐蔽施工前，对合格部分做任何改动，应重新进行验收。验收不合格，乙方在甲方限定的时间内修改后重新验收。

(2)关键工序施工完毕后，须经甲方验收合格并签字后(乙方应在验收前向甲方提交检查记录、施工交底记录等资料)，方可进行下道工序施工，否则每次乙方支付违约金人民币壹仟元整（¥1000.00），并且暂停支付该部分进度款，直至甲方确认该部分工程合格为止。

八、安全施工

1、乙方应自觉遵守国家、南京市及甲方制定的有关安全文明施工的各项规定，并制定相应的管理制度。采取严格、科学的安全防护措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和发生的费用以及生病、死亡、打架造成伤亡等所发生费用，并承担因安全事故政府主管部门等对甲方的罚款和造成的其他经济损失及无形资产损失费用。

2、若发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即报告甲方代表。甲方为抢救提供必要条件，发生的费用由责任方承担。

3、工地现场严禁非工作人员进入，乙方应管好自己的家属、小孩。

九、竣工验收

1、竣工验收以施工及验收规范、强制性标准条文、技术法规、行业标准、政府有关现行规定及施工图纸等为依据。

2、乙方应在工程完成后所有人员及机械设备等均撤离现场。

十、工程结算

1、工程竣工后，乙方经批准后方可进行结算。完整的结算资料包含以下内容：招标文件、投标文件、中标通知书、施工合同、竣工图、工程签证(连续编号)、工程量核定单、工程量计算书、甲方、乙方确认的工程洽商单和洽商预算书、完整的套用定额子目、调价、取费的结算书、竣工验收单。以上均为原件。

2、在竣工验收后壹个月内将完整的竣工结算资料一次性提交给甲方，甲方在此基础上进行审核，在结算资料报送完毕后，甲方不接受乙方补报的涉及工程造价的任何签证及资料。竣工验收合格后未在一个月内提交的，甲方将拒绝接受。

十一、违约、索赔和争议

1、违约

(1)达不到预定的质量标准，按合同总价的2%进行罚款，并承担使工程达到约定质量标准所发生的费用。

(2)双方约定的乙方其他违约责任：乙方若发生重大安全、质量事故，除按有关规定执行外，因此所增加的费用，由乙方承担。对质量问题，乙方必须采取措施，达到要求。

2、争议

双方约定，在履行合同过程中产生争议时：双方协商或请南京市建设行政主管部门调解，调解不成时可向项目所在地人民法院提起诉讼。

十二、其他约定

1、本工程不允许搭建临时生活设施，由甲方根据施工组织设计中申报的需求和学校的条件与可能安排。乙方应严格按照安排使用。使用时应注意对已有设施的保护，接受甲方的管理，遵守各项管理制度，切实保证所用校舍所有设施的完好。如因乙方原因造成损坏，除应承担更换、修复和相应经济责任外，甲方有权追加处罚。

2、工程结算审计的核减额在5%以内(含5%)，审定费由甲方承担，核减额超过5%时，审计费全部由乙方承担。

3、严格执行工序报验制度，未经甲方派驻工程师签字同意，乙方不得进行隐蔽或进入下道工序施工。

十三、附则

1、合同变更或终止：因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同变更或终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

2、招、投标文件及补充文件为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力（本条款适用于招投标项目）。

3、本合同一式捌份，甲方伍份，乙方叁份，经甲、乙双方签字盖章后生效。

发  包  人：(公章)                             承  包  人：(公章)

法定代表人：                                   法定代表人：

委托代表人：                                   委托代表人：

签约日期:                 年       月       日

# 附件1

## 投 标 函

致：东南大学成贤学院：

1、我单位经过现场考察并研究了上述工程招标文件中的前附表、投标须知、合同条款、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，愿以人民币_   元的总价，按上述文件规定的条件承包东南大学成贤学院新建学生宿舍高清数字监控系统建设工程

的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中标，我方保证在天内竣工并移交整个工程。

3、如果我方中标，将派出(项目经理姓名)作为本工程的项目经理。

4、我方接受招标文件中的工程款预付及支付条件。

5、我方同意所递交的投标文件在“一般条款”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成双方合同的附件，与合同具有同等的法律效力。

7、我方金额为人民币元整的投标保证金随本投标书同时递交。

投标人：(盖章)

单位地址：

法定代表人或委托代理人：(盖章)

邮政编码：

电话：

开户银行名称：

银行帐号：

开户银行地址：

日期：      年      月      日

附件2

## 法定代表人资格证明书

地址：

姓名：性别：年龄：职务：

系的法定代表人。为施工、竣工和保修东南大学成贤学院新建学生宿舍高清数字监控系统建设工程工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

投标人：(盖章)

日期：      年      月      日

附件3

## 授权委托书

本授权委托书声明：我 (姓名) 系 (投标人名称) 的法定代表人，现授权委托 (单位名称) 的(姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加东南大学成贤学院新建学生宿舍高清数字监控系统建设工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。

特此委托。

代理人：                 性别：           年龄：

单位：                   部门：           职务：

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：      年      月      日

附件4

## 项目经理简历表

| 姓 名 |  |  |  | 性 别 |  |  |  |  | 年 龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  |  | 职 称 |  |  |  |  | 学 历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |  |
| 项目经理资格等级 |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  |  | 建设规模 |  | 工程竣工日期 |  |  | 工程造价 |  | 工程质量 |

附件5：

## 原厂技术支持证明函格式

致：东南大学成贤学院

（生产厂家名称）郑重承诺，作为制造商，对我公司制造，并由（投标人名称）为贵方东南大学成贤学院新建学生宿舍高清数字监控系统建设工程（项目名称）项目供应的安防（产品名称）产品，我公司提供以下服务内容：

1、我方按照客户要求，将采购货物送达采购单位；

2、本公司提供的货物质保期内非不可抗外力损坏我公司提供免费服务。

3、软件更新服务：我公司为解决软件版本的bug，功能改进或增强提供软件补丁。

4、我公司为本次项目后端平台软件升级扩容提供原厂授权及技术支持服务。

生产厂家名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

附件6：

生产厂家原厂质保承诺函格式

致：东南大学成贤学院

（生产厂家名称）郑重承诺，作为生产厂家，对我公司制造，并由（投标人名称）为贵方东南大学成贤学院新建学生宿舍高清数字监控系统建设工程（项目名称）项目供应的（产品名称）产品，我公司提供以下服务内容：

1、我方按照客户要求，将采购货物送达采购单位；

2、我公司为本次项目所提供的产品提供年免费质保服务；

3、本公司提供的货物质保期内非不可抗外力损坏我公司提供免费服务。

4、在设备设计使用寿命周期内，我方保证客户更换到原厂正宗的零部件，确保设备的正常使用；

5、质保期外，我方将合理收取费用，终身提供满意的技术服务工作；

6、当系统出现故障后，公司接到客户电话后小时内作出响应并提出解决方案；

7、客户对系统提出升级要求，本公司负责做好相应的技术培训和今后使用过程中的技术指导工作；

8、本公司将做到定时了解系统工作情况，并解答一切应用问题。

生产厂家名称（加盖公章）：

投标人名称（公章）：

日期：年月日

附件7：

## 施 工 进 度 表

| 序号 | 项目名称 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |